
询价附件

一、采购需求

一、项目概况
1、项目名称：中南高科·合肥长丰智能制造产业园项目1#地块一期隔层及建筑单体结构检测鉴定合同
2、项目地点：合肥市长丰县
二、采购内容

本次采购只针对中南高科·合肥长丰智能制造产业园项目1#地块一期隔层及建筑单体结构检测鉴定合同劳务服务。
三、工作量

挖机8台班、人工7人45天、吊车11台班、脚手架33米（提供被检设备安装拆除搬运、检测配合、接送样品、现场驻点等一系列劳务配合工作）。注明：以上仅为预计工作量，最终工作量以实际结算为准。
四、任务要求

1、作业期间所有人员均需服从我公司及建设单位管理。

2、现场工作应满足甲方检测鉴定和加固要求，局部破损后构件应拆换或修复后应验收合格。

3、应按技术方案的有关规定进行施工工作，并对其质量负责。

4、施工过程中所选用材料必须经甲方认可，否则不与结算。

5、负责施工的所有必要工作，包括法律规定的对工人的安全、健康采取的必要措施。

6、所有参加工作的工作人员需遵守工地现场的规章制度，如有人违反，由乙方自行处理，并负责；

7、对施工过程中发生的安全责任付全部责任。
五、供应商资格要求 
1、法人资格要求：独立法人资格，营业执照经营范围含劳务服务等相关领域；
2、场地要求：注册场所拥有使用证明资料，如自有场所可提供产权证明，租赁场所可提供租赁合同及出租方产权证明；

3、类似业绩要求：自2018年1月1日以来，至少具备1项类似项目金额不少于5万元的服务业绩（以合同签订时间和金额为准）；

4、人员要求：需要提供不少于7人劳动合同。

六、结算及付款

根据到账情况，定期结算。

劳务服务承揽合同
委托方（甲方）：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
承接方（乙方）：
依据《中华人民共和国民法典》、国家及有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程配合施工协商一致，特制定本合同，双方必须共同遵守
第一条 工程概况
1.1、工程名称： 中南高科·合肥长丰智能制造产业园项目1#地块一期隔层及建筑单体结构检测鉴定合同  
1.2、工程地点：                                   

1.3、工作内容：XXXXXX，以上仅为预计工作量，最终工作量以实际结算为准。
第二条 任务要求
2.1、作业期间所有人员需服从我公司建设单位管理；
2.2、提供被检设备安装拆装搬运、检测配合、接送样品、现场驻点等一系列劳务配合工作；

2.3、现场工作应满足甲方检测鉴定和加固要求，局部破损后构件应拆换或修复后应验收合格。

2.4、应按技术方案的有关规定进行施工工作，并对其质量负责。

2.5、施工过程中所选用材料必须经甲方认可，否则不与结算。

2.6、负责施工的所有必要工作，包括法律规定的对工人的安全、健康采取的必要措施。

2.7、所有参加工作的工作人员需遵守工地现场的规章制度，如有人违反，由乙方自行处理，并负责；

第1条 工程工期

       本协议签订后，按甲方工程需要乙方安排相关劳务人员从事劳务配合工作，因乙方原因造成工程逾期，由乙方承担每天1000元罚款；劳务三日之内无法全部到位的，甲方有权另行安排劳务进场，产生的调遣费用由乙方承担。

第2条 承揽费用结算方式

	序号
	主项
	子项
	计价单位
	报价
	计价方式

	1
	劳务配合
	工人（大工）
	人/天
	
	以实际人数及天数计算：工人数量×天数×对应单价

	2
	零星机械
	吊车
	台班
	
	以实际台班数量计算：
台班数量×对应单价

	3
	
	挖机
	台班
	
	

	4
	
	脚手架
	米
	
	


第3条  费用支付
      根据项目检测委托方支付给我公司检测费进度同步支付乙方劳务费。
第4条 甲方的权利和义务:
1、甲方要求乙方提供的相关资料；甲方认为作业人员不能使用、胜任的，不服从工作指挥的有权拒绝或终止使用。

2、甲方应根据施工现场情况，在作业前与乙方人员进行安全交底。
第5条 乙方的权利和义务
1、 服从甲方责任人员的指挥，遵守施工现场有关规定，按照甲方的施工需要进行施工，不得野蛮作业和违章操作。
第6条 如乙方有下列行为的，甲方可以立即解除本承揽协议：
1、乙方拒不服从甲方合理的工作安排；

2、 乙方强行违反相关安全规定作业；

3、 乙方无法提供符合要求的人员和设备；

4、 乙方工作效率或其他原因造成无法满足合同要求；
第7条 争议解决：
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可以向当地部门调解；协商或调解不成的，按下列第          种方式解决：
1、 提交               仲裁委员会仲裁

2、 依法向             人民法院起诉

第十条、其他本协议未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签署书面补充协议。
1、其他未尽事宜双方协商解决。

2、本合同经甲乙双方盖章后生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

委托方（甲方）                     承揽方（乙方）

（盖章）                           （盖章）：                　

联系人：                           联系人：                    

 _____年       月       日　　　　_______年    月    日

附件1、廉政责任书

甲方：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
乙方：                                    

为加强项目配合中的廉政建设，规范甲乙双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、双方的责任：

1、应严格遵守国家关于市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规另有规定者外），不得为获得不正当利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

3、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等机关举报。

二、甲方责任：

甲方工作人员应在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

2、不准在乙方和相关单位报销任何费用；

3、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；

4、不准参加可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动；

5、不准向乙方和有关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

6、不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

三、乙方的责任：

1、应与其他施工单位及材料供应商等相关单位保持正常的业务来往，按照有法律法规和程序开展分包工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

2、不准以任何理由向其他施工单位及材料供应商等相关单位索要、接受或赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

3、不准以任何理由对其他施工单位及材料供应商等相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用；

4、不准向其他施工单位及材料供应商等相关单位或个人暗示、提供，或接受对的装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等；

5、不准违反合同规定而使用其他施工单位及材料供应商等相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品；

6、不准以任何理由参加由其他施工单位及材料供应商等相关单位或个人组织的可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

7、严禁弄虚作假，伪造工作量。

四、违约责任：

1、甲方工作人员有违反本责任书上述行为的，依照有关法律、法规以及规章制度给予处理，涉嫌犯罪的，交至司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书上述行为的，依照有关法律、法规以及规章制度给予处理，涉嫌犯罪的，交至司法机关追究刑事责任，同时情节严重者将被剔除合格服务商库，列入黑名单五年内不得参与甲方招标；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿，并另外处以每次5000元的罚款。对于相关人员，甲方有权终止其雇佣并要求乙方提供甲方满意的人员。情节严重的，甲方有权终止合同，同时乙方应补偿由此给甲方带来的经济损失。

本责任书作为总合同的附件，与其具有同等的法律效力。经各方签字、盖章后立即生效。本协议书一式四份，双方各执两份。

（以下为签章页）

	甲方：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
	乙方：



	法定代表人（签章）：
	法定代表人：

	代表（签字）：
	联系人：

	地址：合肥市花园大道9号
	地址：

	电话：0551-62871431
	电话：

	签约日期：     年    月    日
	签约日期：     年    月     日


附件2、保密协议

甲方：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司

乙方：                                    

为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及国务院有关部委的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

一、本协议所指的保密信息包括：甲、乙双方现正在合作相关事项，乙方已经（或将要）知悉甲方的商业秘密，包括但不限于技术信息、专有技术、经营信息和甲方列为绝密、机密级的各项文件。乙方对此保密信息承担保密义务。上述保密信息可以以数据、文字、图片及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有型媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、双方权利与义务：

1）乙方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的甲方商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息全部由乙方取得或因工作构思所得。

2）在合作关系存续期间，乙方未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于甲方，擅自披露、使用商业秘密、制造再现商业秘密的器材、取走与商业秘密有关的物件；不得直接或间接地向无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的商业秘密；不得允许或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密；不得复制或公开包含甲方商业秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方或甲方客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3）合作关系结束后，乙方应将与合作有关的技术资料、试验设备、试验材料、客户名单等交还甲方。

三、违约责任：

1）乙方违反协议中的保密义务，应承担违约责任，并支付至少相当于合作项目总额20%的违约金。

2）乙方如将商业秘密泄露给第三人或使用商业秘密使甲方遭受损失的，乙方应对甲方进行赔偿，其赔偿数额不少于由于其违反义务所给甲方带来的损失。

3）因乙方恶意泄露商业秘密给甲方造成严重后果的，甲方将追究其法律责任。

四、本协议作为总合同的附件，与其具有同等的法律效力。经各方签字、盖章后立即生效。本协议书一式四份，双方各执两份。（以下为签章页）

	甲方：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司
	乙方：



	法定代表人（签章）：
	法定代表人：

	代表（签字）：
	联系人：

	地址：合肥市花园大道9号
	地址：

	电话：0551-62871431
	电话：

	签约日期：     年   月   日
	签约日期：      年    月   日


三、响应文件
     （项目名称）
项目编号：       

报
价
文
件
供应商：（盖公章）
    年     月     日
（一）服务承诺
致：安徽省建设工程测试研究院有限责任公司（招标人名称）      
我方郑重承诺：（投标人根据各自所能提供的服务进行自行扩展，但承诺的内容需包括下列列出的四条内容）。
1、 我方已进行                 项目（项目编号：     ）现场踏勘，并完全了解现场情况，如果我方能够最终中选，我方确保在接到招标人通知后，组织人员和设备于规定时间进场施工。若无法进场或设备进场人员不能到位或设备租赁问题等我方原因造成的工期延误，我方愿意接受每天1000元罚款。劳务、零星机械等三日之内无法全部到位的，甲方有权另行安排其它劳务进场，产生的调遣费用由我方承担。
2、 若施工过程中发生违反相关规定而造成处罚的，相关一切罚款及损失由我方承担。
3、我方需无条件按照招标人要求的进度要求完成相应的内容。
4、我方承揽此项目后，承诺按当地规定要求开展工作，对我方人员进行安全教育和培训，若出现安全事故，双方立即终止合同，一切责任均由我方承担。
联系人姓名及电话：                                

投标人：                     （盖章）        

法定代表人：                  签字或盖章     
日  期：                                             

（二）资格要求

1、法人资格要求：独立法人资格，营业执照经营范围含劳务服务等相关领域；附营业执照扫描件
2、场地要求：注册场所拥有使用证明资料，如自有场所可提供产权证明，租赁场所可提供租赁合同及出租方产权证明；
附证明材料扫描件

3、 类似业绩要求：自2018年1月1日以来，至少具备1项类似项目金额不少于5万元的服务业绩（以合同签订时间和金额为准）；
附合同扫描
4、人员要求：需要提供不少于7人劳动合同。
附劳动合同扫描件

（二）报价

项目名称：

	综合报价
	人民币：      元（1子项报价*0.8，2-4子项报价*0.2之和，限价为808.6元）

	序号
	主项
	子项
	计价单位
	报价
	投标限价 
	计价方式

	1
	劳务配合
	工人（大工）
	人/天
	
	260元/人/天
	以实际人数及天数计算：工人数量×天数×对应单价

	2
	零星机械
	吊车
	台班
	
	1500/台班
	以实际台班数量计算：
台班数量×对应单价

	3
	
	挖机
	台班
	
	1500/台班
	

	4
	
	脚手架
	米
	
	3元/米
	


供应商（盖章）：                         
注：1.报价高于综合单价最高限价做废标处理。
    2. 若施工过程中发生违反操作规程而造成处罚的，相关一切罚款及损失由我方承担。
3. 劳务及零星机械费用按单价报价，以实际工作量结算。报价包含但不限于：机械调遣费、人员工资、保险、购买设备、施工及生活用水电费、管理、利润、税金、现场人员食宿费、安全文明措施费、差旅费等。
4.投标人需认真仔细考虑拟建项目的场地情况，报价不予调整。
5.劳务分包企业对劳务生产的安全、质量负责。因劳务生产对公司造成经济损失的，劳务分包企业应承担经济赔偿责任。涉及违法的，应依法追究法律责任。
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